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ประกาศเทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568
***********************************************
ด้วยเทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา อำเภอสวี จังหวัดชุมพร  ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น           (พ.ศ.2566-๒๕70) แก้ไขครั้งที่ 1/2568  ประกาศใช้เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2568   เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น
เนื่องจากบริบททางสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก  ส่งผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์และสิ่งแวดล้อม จึงเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  แผนงานเคหะชุมชน  แผนงานพาณิชย์/ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร  การจัดการองค์กร  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 	อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติม (ถึงฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒  การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้โดยได้ดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนและกระบวนการนั้นแล้ว สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา ตามมาตรา 46                       แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับ นี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 ประกาศ ณ วันที่  4 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖8 
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						       (นายสมคิด  ประทับแก้ว)
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1
คำนำ
	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            พ.ศ.๒๕๔๘ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓) พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นเพื่อเป็นการกำหนดทิศทางและเป้าประสงค์ในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการและศักยภาพของท้องถิ่น อักทั้งเป็นการประสานและสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและการพัฒนาประเทศ โดยกำหนดเป็นวิสัยทัศน์      พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา ภายในกำหนดเวลา ๕ ปี นั้น
	เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อมสภาพปัญหาในพื้นที่ บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตองสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้นเพื่อให้แผนพัฒนาท้องงถิ่น มีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ สามารถแก้ไขปัญหา ความต้องการของประชาชนได้ทันต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลง จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖6-2570 ครั้งที่ ๑/๒๕๖8  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป


งานแผนและงบประมาณ
สำนักงานปลัด
เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา
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หลักการและเหตุผลในการเพิ่มเติมแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) ครั้งที่๑/๒๕๖8
เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา
-----------------------------------------------------------------------------------
	ตามที่ เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนาได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)
แก้ไข ครั้งที่ 1/๒๕๖8 เมื่อวันที่ ๒1 มีนาคม ๒๕๖8 เพื่อเป็นแนวทางในกาพัฒนาท้องถิ่น นั้น
	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น โดยให้ดำเนินการตามระเบียบ ดังนี้
	ข้อ ๒๒  การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้ โดยได้ดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนและกระบวนการนั้นแล้ว   
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่ง พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว
	 เพื่อเป็นการตอบสนองความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70 ครั้งที่๑/๒๕๖8 เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนาต่อไป

                                                                               [image: ]                          
                                                                           (นายสมคิด  ประทับแก้ว)
                                                                           นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์พัฒนา


 
	แบบ ผ.01



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 
เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา  ตำบลนาโพธิ์  อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร
	ยุทธศาสตร์
	ปี 2566
	ปี 2567
	ปี 2568
	ปี 2569
	ปี 2570

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)

	1)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน    โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
	

	1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	
	
	
	
	
	
	9
	8,558,000
	10
	8,954,000

	1.2 แผนงานเคหะชุมชน
	
	
	
	
	2
	950,000
	8
	6,550,000
	5
	5,600,000

	1.3 แผนงานพาณิชย์
	
	
	
	
	
	
	1
	500,000
	1
	500,000

	3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
	

	3.2 แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	
	
	
	
	
	
	1
	50,000
	1
	50,000

	4)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชกรรมและการท่องเที่ยว
	

	4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	
	
	
	
	
	
	1
	100,000
	1
	100,000

	7)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การจัดการองค์กร
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	
	
	
	
	
	
	1
	350,000
	1
	350,000

	1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (เกินศักยภาพ
(แบบ ผ.02/2)
	
	
	
	
	
	
	2
	51,720,000
	2
	51,720,000

	รวมทั้งหมด
	
	
	
	
	2
	950,000
	23
	68,128,000
	22
	67,274,000


4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	[bookmark: _Hlk204248028]แบบ ผ.02


บัญชีโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568
เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา  ตำบลนาโพธิ์  อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 1                                                                                                                                                                                                                      
     1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	
ที่
	
โครงการ
	
วัตถุประสงค์
	
เป้าหมาย
	งบประมาณ (บาท)
	ตัวชี้วัด

	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	พ.ศ.2566
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	พ.ศ.2569
	พ.ศ.2570
	
	
	

	[bookmark: _Hlk204247699]1
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง(ตัดใหม่)
ซอยสองพี่น้อง หมู่ 3
 
	เพื่อความสะดวกในการคมนาคมและขนส่ง ฯ 
	กว้าง 4 เมตร 
ยาว  300  เมตร
ตามแบบแปลนที่ ทต.นาโพธิ์พัฒนากำหนด
	
	
	
	240,000
	240,000
	ร้อยละของถนนตัดใหม่ในเขตเทศบาลฯ
	การคมนาคมสะดวก/ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
	กองช่าง

	2
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง(ตัดใหม่)        ซอยประชาอุทิศ 1 
 หมู่ 3

	เพื่อความสะดวกในการคมนาคมและขนส่ง ฯ
	กว้าง 4  เมตร 
ยาว  530  เมตร
ตามแบบแปลนที่ ทต.นาโพธิ์พัฒนากำหนด

	
	
	
	424,000
	424,000  
	ร้อยละของถนนตัดใหม่ในเขตเทศบาลฯ
	การคมนาคมสะดวก/ขนส่งผลผลิตทางการ
	กองช่าง

	3
	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยประชาอุทิศ 1 หมู่ 3 

	เพื่อความสะดวกในการคมนาคมและขนส่ง ฯ
	กว้าง  4  เมตร 
ยาว  100  เมตร
ตามแบบแปลนที่ ทต.นาโพธิ์พัฒนากำหนด

	
	
	
	 
	280,000
	ร้อยละของถนนตัดใหม่ในเขตเทศบาลฯ
	การคมนาคมสะดวก/ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
	กองช่าง



5





	แบบ ผ.02



 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	
ที่
	
โครงการ
	
วัตถุประสงค์
	
เป้าหมาย
	งบประมาณ (บาท)
	ตัวชี้วัด

	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	พ.ศ2566
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	พ.ศ.2569
	พ.ศ.2570
	
	
	

	4
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง(ตัดใหม่)ซอยประชาอุทิศ 2 (ทางเกวียน)
หมู่ 3
	เพื่อความสะดวกในการคมนาคมและขนส่ง ฯ
	กว้าง 4 เมตร
 ยาว 1,500 เมตร  
ตามแบบแปลนที่ ทต.นาโพธิ์พัฒนากำหนด
	
	
	
	1,200,000
	1,200,000
	ร้อยละของถนนตัดใหม่ในเขตเทศบาลฯ
	การคมนาคมสะดวก/ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
	กองช่าง

	[bookmark: _Hlk204249963]5
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง(ตัดใหม่)ซอยประชาอุทิศ 3 หมู่ 3
	เพื่อความสะดวกในการคมนาคมและขนส่ง ฯ
	กว้าง 4 เมตร ยาว 620 เมตร
ตามแบบแปลนที่ ทต.นาโพธิ์พัฒนากำหนด

	
	
	
	384,000
	384,000
	ร้อยละของถนนตัดใหม่ในเขตเทศบาลฯ
	การคมนาคมสะดวก/ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
	กองช่าง

	6
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง(ตัดใหม่) ซอยต้นมะขามใหญ่ หมู่ 3
	เพื่อความสะดวกในการคมนาคมและขนส่ง ฯ
	กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร
ตามแบบแปลนที่ ทต.นาโพธิ์พัฒนากำหนด

	 

	
	
	
	240,000
	ร้อยละของถนนตัดใหม่ในเขตเทศบาลฯ
	การคมนาคมสะดวก/ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

	กองช่าง

	7
	ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.สายโรงพยาบาลสวี 
หมู่ 7
(โรงฆ่าสัตว์)
	เพื่อความสะดวกในการคมนาคมและขนส่ง ฯ
	กว้าง 4 เมตร        ยาว 300 เมตร
	
	
	
	1,050,000
	1,050,000
	ร้อยละของถนนมาตรฐานในเขตเทศบาล
	การคมนาคมสะดวก/ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
	กองช่าง 
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	แบบ ผ.02


[bookmark: _Hlk204255098][bookmark: _Hlk204347913]
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

	
ที่
	
โครงการ
	
วัตถุประสงค์
	
เป้าหมาย
	งบประมาณ (บาท)
	ตัวชี้วัด

	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	พ.ศ2566
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	พ.ศ.2569
	พ.ศ.2570
	
	
	

	 8
	ก่อสร้างถนน       ค.ส.ล.ซอยปั่นไฟ - เลียบทางรถไฟ 1 หมู่ 7
	เพื่อความสะดวกในการคมนาคมและขนส่ง ฯ
	กว้าง 4 เมตร
ยาว 700 เมตร
ตามแบบแปลนที่ 
ทต.นาโพธิ์พัฒนากำหนด

	
	
	
	1,960,000
	1,960,000
	ร้อยละของถนนขยายเขตในเขตเทศบาลฯ
	การคมนาคมสะดวก/ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
	กองช่าง

	9
	ก่อสร้างถนนค.ส.ล.ทางเข้าเทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา 
หมู่ 7
	เพื่อความสะดวกในการคมนาคมและขนส่ง ฯ
	กว้าง 5 เมตร
ยาว 167 เมตร
ตามแบบแปลนที่ ทต.นาโพธิ์พัฒนากำหนด


	
	
	
	600,000
	600,000
	ร้อยละของ มาตรฐานในเขตเทศบาลฯ
	การคมนาคมสะดวก/ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
	กองช่าง

	10
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง       (ตัดใหม่) ซอยจินาหุน หมู่ 8
	เพื่อความสะดวกในการคมนาคมและขนส่ง ฯ
	กว้าง  4 เมตร
ยาว  250  เมตร
ตามแบบแปลนที่ 
ทต.นาโพธิ์พัฒนากำหนด

	
	
	
	200,000
	200,000
	ร้อยละของถนนตัดใหม่ในเขตเทศบาลฯ
	การคมนาคมสะดวก/ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
	กองช่าง

	11
	ก่อสร้างถนน
 ค.ส.ล.สายท่าม่วง-สะพานแขก หมู่ 8
	เพื่อความสะดวกในการคมนาคมและขนส่ง ฯ
	กว้าง 4 เมตร ยาว1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนที่ 
ทต.นาโพธิ์พัฒนากำหนด

	
	
	
	2,800,000
	2,800,000
	ร้อยละของ มาตรฐานในเขตเทศบาลฯ
	การคมนาคมสะดวก/ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
	กองช่าง
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	แบบ ผ.02



     1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
     1.1 แผนงานเคหะชุมชน
	
ที่
	
โครงการ
	
วัตถุประสงค์
	
เป้าหมาย
	งบประมาณ (บาท)
	ตัวชี้วัด

	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	พ.ศ2566
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	พ.ศ.2569
	พ.ศ.2570
	
	
	

	1
	ก่อสร้างทางน้ำล้นผ่าน คสล.ถนนสายคลองส่งน้ำบ้านนาคลอง หมู่ 2 
	เพื่อกักเก็บน้ำและเพื่อการระบายน้ำ
	ก่อสร้างทางน้ำล้นผ่านขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 19 เมตร คันทางสูง 2.50 เมตร
	
	
	550,000
	550,000
	
	ร้อยละของทางน้ำล้นในเขตเทศบาลฯ
	ปชช.มีน้ำใช้/ลดการท่วมขัง
	กองช่าง

	2
	วางท่อระบายน้ำ  ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก คสล.ซอยควนหมี-ช่องเขา หมู่ 3
	เพื่อการระบายน้ำลดการกัดเซาะ 
ลดการน้ำท่วมขัง
	 ก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล.ขนาด0.80 เมตรพร้อมบ่อพัก  
ยาว 45 เมตร
	
	
	400,000
	400,000
	
	 ร้อยละของท่อระบายน้ำ 
	ป้องกันน้ำท่วมบ้าน/ลดน้ำท่วมขัง 
	กองช่าง

	3
	  วางท่อคสล.พร้อมบ่อพัก คสล.ถนนสายโรงพยาบาลสวี หมู่ 7
	เพื่อการระบายน้ำลดการกัดเซาะ 
ป้องกันน้ำท่วมขัง
	 ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.80 ม.พร้อมบ่อพักยาว 350 เมตร

	
	
	
	1,500,000
	1,500,000
	ร้อยละของรางระบายน้ำ
	ป้องกันน้ำท่วมบ้าน/ลดน้ำท่วมขัง
	กองช่าง

	4
	  ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ถนนสายทางหลวง 41 โรงเรียนชุมชนสวี หมู่ 7

	เพื่อการระบายน้ำลดการกัดเซาะ 
ลดการน้ำท่วมขัง
	ขนาดกว้าง 3.00 X สูง 1.80 เมตร
 ยาว 7 เมตร
ชนิด 1 ช่องทาง
	
	
	
	420,000
	420,000
	ร้อยละของท่อลอดเหลี่ยม
	เพื่อการระบายน้ำ/ป้องกันน้ำท่วมขัง
	กองช่าง

	5
	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัว U ถนนสายทางหลวง 41 -โรงเรียนชุมชนสวี หมู่ 7
	เพื่อการระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขัง
	รางระบายน้ำรูปตัว U กว้าง 0.40 เมตร
ยาว 600 เมตร
	
	
	
	3,000,000
	3,000,000
	ร้อยละของรางระบายน้ำมาตรฐาน
	เพื่อการระบายน้ำ/ป้องกันน้ำท่วมขัง
	กองช่าง


8 



	แบบ ผ.02


 
 
     1.1 แผนงานเคหะชุมชน
	
ที่
	
โครงการ
	
วัตถุประสงค์
	
เป้าหมาย
	งบประมาณ (บาท)
	ตัวชี้วัด

	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	พ.ศ2566
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	พ.ศ.2569
	พ.ศ.2570
	
	
	

	6
	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัว Vสายห้วยกรวด-เขาหนาด หมู่ 8
	เพื่อการระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขัง
	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัว V ขนาดท้องรางกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร ยาว 131 เมตร 
	
	
	300,000
	300,000
	
	จำนวนรางระบายน้ำมาตรฐาน
	การระบายน้ำสะดวกไม่ท่วมขังบ้านเรือนปชช.
	กองช่าง

	7
	ติดตั้งป้ายชื่อซอยในเขตเทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา
	เพื่อให้มีป้ายชื่อซอย ที่มั่นคง เช็งแรงและมีความสะดวกในการสัญจร
	 ติดตั้งป้ายชื่อซอยในเขตเทศบาลตำบล     นาโพธิ์พัฒนา
	
	
	
	300,000
	300,000
	 ร้อยละของถนนที่มีป้ายชื่อซอย
	มีชื่อป้ายซอยที่มั่นคงเข็งแรง สวยงามได้รับความสะดวกในการสัญจร
	กองช่าง

	8
	ติดตั้งป้ายแนวเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา
	เพื่อให้ทราบถึงเขตรับผิดชอบ
	จำนวน  4  ป้าย
	
	
	
	80,000
	80,000
	เพื่อบอกแนวเขตรับผิดชอบ
	ปชช.ได้ทราบถึงเขตรับผิดชอบ
	กองช่าง
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	แบบ ผ.02



บัญชีโครงการพัฒนา                                                                          
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568
เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา  ตำบลนาโพธิ์  อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 1
     1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
     1.3 แผนงานพาณิชย์
	
ที่
	
โครงการ
	
วัตถุประสงค์
	
เป้าหมาย
	งบประมาณ (บาท)
	ตัวชี้วัด

	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	พ.ศ2566
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	พ.ศ.2569
	พ.ศ.2570
	
	
	

	1
	ขยายประปาภูมิภาคซอยทางหลวง41-เลียบทางรถไฟ 2 หมู่ 4 
	เพื่อให้ประชาชนมีมีน้ำอุปโภค-บริโภค
	ขยายเขตประปาพร้อมวางท่อจ่ายน้ำ ยาวประมาณ 800 เมตร
	
	
	
	500,000
	500,000
	ร้อยละของปชช.มีน้ำสะอาดบริโภค-อุปโภค
	ปชช.ในหมู่บ้านมีน้ำสะอาดบริโภค-อุปโภค
	งานกิจการประปา
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	แบบ ผ.02



บัญชีโครงการพัฒนา                                                                          
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568
เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา  ตำบลนาโพธิ์  อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 3 การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
     3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
     3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
	
ที่
	
โครงการ
	
วัตถุประสงค์
	
เป้าหมาย
	งบประมาณ (บาท)
	ตัวชี้วัด

	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	พ.ศ2566
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	พ.ศ.2569
	พ.ศ.2570
	
	
	

	1
	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ
	เพื่อใช้ในการสูบน้ำกรณีเกิดเหตุสาธารณภัย
	จำนวน 1  เครื่อง พร้อมส่วนควบ
	
	
	
	50,000
	50,000
	ร้อยละของเหตุทางสาธารณภัย
	มีอุปกรณ์ช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ
	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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	แบบ ผ.02



บัญชีโครงการพัฒนา                                                                          
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568
เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา  ตำบลนาโพธิ์  อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาเกษตรกรรม การท่องเที่ยว  และเชื่อมโยงการพัฒนาระดับภูมิภาค
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 4  การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชกรรมและการท่องเที่ยว
     4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชกรรมและการท่องเที่ยว
     4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	
ที่
	
โครงการ
	
วัตถุประสงค์
	
เป้าหมาย
	งบประมาณ (บาท)
	ตัวชี้วัด

	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	พ.ศ2566
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	พ.ศ.2569
	พ.ศ.2570
	
	
	

	1 
	ติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ 
	เพื่อให้มีแสงสว่างเพียงพอให้แหล่งท่องเที่ยว
	ทางขึ้นจุดชมวิวเขาเขียวหมู่ 8
	
	
	
	100,000
	100,000
	ร้อยละของไฟโซล่าเซลล์
	นักท่องเที่ยว/ปชช.มีแสงสว่างทางขึ้นที่ท่องเที่ยว
	 กองช่าง









12








	แบบ ผ.02



บัญชีโครงการพัฒนา                                                                          
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568
เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา  ตำบลนาโพธิ์  อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการเชิงบูรณาการ การจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 7  การบริหารจัดการ
  7 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การจัดการองค์กร
     7.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
	
ที่
	
โครงการ
	
วัตถุประสงค์
	
เป้าหมาย
	งบประมาณ (บาท)
	ตัวชี้วัด

	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	พ.ศ2566
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	พ.ศ.2569
	พ.ศ.2570
	
	
	

	1 
	ก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาล ฯ หมู่ 7
	เพื่อให้มีที่จอดรถส่วนกลางและรถของเทศบาล ฯ
	ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 25 เมตร
	
	
	
	350,000
	350,000
	จำนวนของรถส่วนกลาง/พนักงาน
	รถส่วนกลางมีที่จอด/ปลอดภัย
	กองช่าง
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	แบบ ผ.02



บัญชีโครงการพัฒนา                                                                          
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568
เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา  ตำบลนาโพธิ์  อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2   การพัฒนาคน  ครอบครัว ชุมชนสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  2 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
     7.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	
ที่
	
โครงการ
	
วัตถุประสงค์
	
เป้าหมาย
	งบประมาณ (บาท)
	ตัวชี้วัด

	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	พ.ศ2566
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	พ.ศ.2569
	พ.ศ.2570
	
	
	

	1 
	พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน/ท้องที่/ท้องถิ่น
	อบรมสัมมนา/ศึกษาดูงาน/เพิ่มพูนความรู้ เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ตามกฏหมาย/ระเบียบ ฯ
	อบรมศึกษาดูงาน/ผู้นำชุมชน/ท้องที่/ท้องถิ่น/กลุ่มอาชีพ
	
	
	
	200,000
	200,000
	ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านการบริการสาธารณะ
	งานสร้างเข้มแข็งของชุมชน
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	แบบ ผ.02/2



บัญชีโครงการพัฒนา                                                                          
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568
เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา  ตำบลนาโพธิ์  อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 1
     1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	
ที่
	
โครงการ
	
วัตถุประสงค์
	
เป้าหมาย
	งบประมาณ (บาท)
	ตัวชี้วัด

	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	พ.ศ2566
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	พ.ศ.2569
	พ.ศ.2570
	
	
	

	1
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง        (ตัดใหม่)ซอยหนองหลา-เกาะเค็ดเลียบทางรถไฟ หมู่ 4,7 เชื่อมต่อหมู่ 14
 ต.นาสัก
	เพื่อความสะดวกในการคมนาคมและขนส่ง ฯ
	กว้าง 6 เมตร
ยาว 2,150 เมตร
	
	
	
	1,720,000
	1,720,000
	ร้อยละของถนนตัดใหม่ในเขตเทศบาลฯ
	การคมนาคมสะดวก/ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
	กองช่าง/หน่วยงานอื่น
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	แบบ ผ.02/2


บัญชีโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564
เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา  ตำบลนาโพธิ์  อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 5 การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
     5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม
     5.4 แผนงาอุตสาหกรรมและการโยธา
	
ที่
	
โครงการ
	
วัตถุประสงค์
	
เป้าหมาย
	งบประมาณ (บาท)
	ตัวชี้วัด

	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	พ.ศ.2566
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	พ.ศ.2569
	พ.ศ.2570
	
	
	

	1
	ก่อสร้างแก้มลิงหนองห้าง/เกาะเรือโกลนเพื่อการผันน้ำแม่น้ำสวี-คลองขางเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย    หมู่ 3,7,8
	-เพื่อการผันน้ำจากแม่น้ำสวีแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่
-เพื่อเป็นแหล่งนันทนาการ ฯ

	ขนาดตามแบบที่กรมชลประทานกำหนด
	
	
	
	50,000,000
	50,000,000
	ร้อยละของครัวเรือนที่น้ำท่วม
	ครัวเรือนประชาชนน้ำไม่ท่วมซ้ำซาก
	กองช่าง/กรมชลประทาน
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	ผ.03



บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ 
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568
เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร
บัญชีครุภัณฑ์
1. ประเภทครุภัณฑ์  ยานพาหนะและขนส่ง
1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านการบริการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
(1) แผนงานเคหะและชุมชน
	ที่
	ครุภัณฑ์
	เป้าหมาย
  (ผลผลิตของครุภัณฑ์)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก

	
	
	
	2566(บาท)
	2567(บาท)
	2568 (บาท)
	2569
 (บาท)
	2570 
(บาท)
	
	

	1
	เคหะและชุมชน

	จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย
จำนวน 1 คัน
	
	
	
	
	2,643,000
	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย
จำนวน 1 คัน
	สำนักปลัด









17
image3.jpeg




image4.png




image1.jpeg




image2.jpeg




